SCOPE OF WORK — RUMIO.ID

1. RINGKASAN PROYEK

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Nama Proyek | RUMIO.ID |
| Tipe Platform | Platform Visualisasi & Pemasaran Properti |
| Tanggal Kontrak | 23 Juni 2026 |
| Durasi Pengerjaan | 30 hari kalender |
| Garansi (Bug Fixing) | 3 bulan setelah website live |
| Tech Stack Utama | Next.js (App Router) + MySQL + Prisma ORM |
| Deployment | Hostinger (Node.js App) |

2. TUJUAN & DESKRIPSI PRODUK

RUMIO.ID adalah platform pemasaran properti berbasis web yang memungkinkan pemilik properti, agen, dan developer untuk menampilkan properti secara profesional. Platform ini bukan marketplace jual-beli, melainkan alat visualisasi dan pemasaran yang mengintegrasikan:

- Virtual Tour 360° interaktif yang di-host secara mandiri (self-hosted).

- Landing Page Properti individual dengan URL unik per properti.

- QR Code otomatis untuk keperluan brosur, banner, dan kartu nama.

- Integrasi WhatsApp dinamis untuk konversi prospek secara instan.

- Blog & Artikel edukasi seputar properti, tips jual-beli, dan tren pasar.

- CMS (Dashboard Admin) untuk manajemen konten oleh admin tanpa keahlian teknis.

Target Pengguna

- Developer Perumahan & Kontraktor

- Agen Properti & Marketing In-House

- Pemilik Rumah yang ingin menjual/menyewakan

- Investor Properti

- Pengelola Hotel, Villa, dan Penginapan

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN (IN-SCOPE)

Berikut adalah seluruh fitur dan halaman yang termasuk dalam kontrak pengerjaan ini.

3.1 Halaman Publik (Frontend)

| # | Halaman / Komponen | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Homepage | Hero banner, penjelasan layanan (Virtual Tour 360, Landing Page, QR Banner, dll.), dan daftar properti unggulan (featured). |
| 2 | Halaman Tentang Kami | Narasi perusahaan dan nilai-nilai Rumio. |
| 3 | Halaman Blog (List) | Daftar artikel kategori tips properti, marketing, dan interior. |
| 4 | Halaman Detail Blog | Konten artikel penuh yang dirender dari format Markdown. |
| 5 | Rumio Property Scout | Halaman rekrutmen mitra resmi Rumio. Mengajak masyarakat umum bergabung sebagai Property Scout (pencari properti freelance) dengan fleksibilitas waktu, tanpa modal, dan potensi penghasilan tambahan. Berisi CTA pendaftaran dan penjelasan program. |
| 6 | Daftarkan Properti | Halaman publik bagi pemilik/agen untuk mengajukan pendaftaran properti baru ke platform Rumio. |
| 7 | Carikan Properti (Request) | Halaman publik bagi calon pembeli/penyewa untuk mengirimkan permintaan kriteria properti yang dicari. |

3.2 Landing Page Properti (Dynamic Route)

Setiap properti memiliki halaman mandiri dengan URL unik:

rumio.id/property/[slug]

Komponen yang wajib ada pada setiap landing page properti:

- Foto utama (featured image) + galeri foto

- Judul, Harga, dan Lokasi properti

- Deskripsi dan Spesifikasi lengkap

- Embed Virtual Tour 360° (self-hosted, fullscreen, mobile-friendly)

- Embed Google Maps (berdasarkan lokasi)

- Form Lead (Nama, No. HP, Email, Catatan)

- Floating Button WhatsApp dengan format pesan otomatis

- Generator QR Code otomatis (berdasarkan URL properti)

3.3 Fitur Inti (Core Features)

a. Virtual Tour 360° (Self-Hosted)

- Render foto panorama equirectangular menggunakan library @photo-sphere-viewer/core.

- Navigasi antar ruangan menggunakan virtual-tour-plugin dengan hotspot klik.

- Dukungan mode fullscreen, rotasi otomatis (auto-rotate), dan kontrol sentuh/giroskop (mobile-friendly).

- Seluruh data & aset disimpan di server sendiri (tanpa iframe pihak ketiga).

b. QR Code Generator

- Setiap properti secara otomatis memiliki QR Code yang dihasilkan di sisi klien menggunakan qrcode.react.

- QR Code dapat diunduh oleh Admin atau Owner lengkap dengan Template Banner promosi yang sudah siap cetak (untuk brosur, banner, kartu nama).

c. Integrasi WhatsApp Dinamis

- Floating button WhatsApp selalu tampil di setiap halaman properti.

- Membuka WhatsApp dengan format pesan pre-fill otomatis: "Halo, saya tertarik dengan properti: [Nama Properti]"

d. Form Lead & Notifikasi

- Form kontak tertanam di halaman properti.

- Data tersimpan ke tabel leads di database MySQL melalui API Route Next.js + Prisma.

- Data leads dapat dikelola melalui Dashboard Admin.

3.4 Dashboard Admin (CMS)

Akses melalui route yang dilindungi menggunakan skema Role-Based (Admin & Owner).

| Peran | Modul | Fitur |
| --- | --- | --- |
| Admin & Owner | Authentikasi | Login aman menggunakan NextAuth.js (Credential Provider) sesuai role masing-masing. |
| Owner | Statistik Properti | Melihat analitik jumlah kunjungan (view count) spesifik untuk halaman properti miliknya. |
| Admin | Dynamic Pricing | Mengatur skema harga (pricing dinamis) untuk layanan/paket pendaftaran properti. |
| Admin | . Manajemen Properti | CRUD data properti; upload foto (disimpan di server Hostinger, dikonversi ke WebP). |
| Admin | Virtual Tour Builder | Antarmuka visual untuk Admin membangun tur 360°. |
| Admin | Manajemen Leads | Tabel data prospek/calon pembeli dari form, lengkap dengan filter dan status. |
| Admin | Manajemen Blog | Editor _rich-text_ untuk menulis, mengedit, dan mempublikasikan artikel. |
| Admin & Owner | Generator QR & Banner | Tampilkan dan unduh QR Code beserta template banner untuk setiap properti. |

3.5 Integrasi Layanan Eksternal

| Layanan | Fungsi |
| --- | --- |
| Hostinger | Infrastruktur utama: MySQL database, Node.js server, dan penyimpanan file/media. |
| WhatsApp (wa.me) | Link dinamis untuk konversi prospek. |
| Google Maps (Embed) | Menampilkan lokasi titik properti. |
| Google Analytics | Melacak metrik dan perilaku pengunjung. |

5. TECH STACK & ARSITEKTUR

Stack Teknologi

| Layer | Teknologi |
| --- | --- |
| Framework | Next.js (App Router) |
| Database | MySQL / MariaDB (Hostinger) |
| ORM | Prisma ORM |
| Autentikasi | NextAuth.js (Auth.js) |
| Styling | CSS Modules / Vanilla CSS |
| Virtual Tour | @photo-sphere-viewer/core + virtual-tour-plugin |
| QR Code | qrcode.react |
| Form Handling | react-hook-form + zod |
| Blog Editor | react-quill / tiptap |
| Ikon | lucide-react / react-icons |
| Deployment | Hostinger (Node.js App) |

Desain Visual

| Atribut | Nilai |
| --- | --- |
| Style | Modern, Premium, Clean |
| Warna Primer | Kuning |
| Warna Sekunder | Biru Gelap |
| Background | Putih & Abu Muda |
| Tipografi | Poppins / Montserrat |
| Acuan UI | Airbnb, Matterport, Lamudi.co.id |

Schema Database (Ringkasan)

User       → id, name, email, password, created_at

Property   → id, title, slug, price, location, description,

virtual_tour_url, whatsapp_number, featured_image, created_at

Lead       → id, property_id, nama, hp, email, pesan, created_at

Blog       → id, title, slug, content, author, featured_image, created_at

6. FASE PENGEMBANGAN & MILESTONE

| Fase | Deskripsi | Target |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Setup & Konfigurasi Awal (Next.js, Prisma, .env, DB lokal) | Hari 1–3 |
| Phase 2 | Desain Database & Migrasi Prisma Schema | Hari 3–5 |
| Phase 3 | Pengembangan UI/UX Frontend (Sistem Desain, Halaman Publik) | Hari 5–14 |
| Phase 4 | Integrasi Backend & Fitur Utama (API Routes, Form Lead, QR Code, WhatsApp) | Hari 14–20 |
| Phase 5 | Dashboard Admin / CMS (Auth, CRUD Properti, Virtual Tour Builder, Blog) | Hari 20–27 |
| Phase 6 | Optimasi, SEO, Testing, & Deployment ke Hostinger | Hari 27–30 |

7. DELIVERABLES (OUTPUT YANG DISERAHKAN)

Setelah proyek selesai, PIHAK KEDUA akan menyerahkan:

- Source Code lengkap proyek Next.js (via GitHub repository).

- Database Schema (file migrasi Prisma).

- Website Live yang sudah ter-deploy di server Hostinger PIHAK PERTAMA.

- Akun Admin Dashboard CMS yang sudah aktif dan siap digunakan.

- Dokumentasi singkat cara penggunaan Dashboard Admin (cara tambah properti, upload foto, akses leads, dll.).

8. KETENTUAN REVISI

- Revisi Minor (perubahan warna, teks, penyesuaian posisi UI): Maksimal 3 (tiga) kali setelah proyek dinyatakan selesai, tanpa biaya tambahan.

- Revisi Mayor (perubahan struktur database, penambahan fitur baru di luar Pasal 1 kontrak): Dikenakan biaya tambahan yang disepakati terpisah.

- Garansi Bug Fixing: Selama 3 (tiga) bulan sejak website live. Tidak berlaku jika kerusakan disebabkan oleh modifikasi source code sepihak oleh PIHAK PERTAMA.